TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA

“INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”

6° Semestre

TALLER DE BASE DE DATOS

Reporte de actividades Sistema Joinfy

PRESENTA

| NOMBRE DEL ALUMNO | MATRICULA |
| --- | --- |
| Amaury Jahaziel Gordillo Hernandez | 231260074 |

DOCENTE

ING. FRANCISCO JAVIER MINGO VELAZQUEZ

15 DE ABRIL DEL 2026

VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS.

Portada

1.1.1 Integración inicial al repositorio + infraestructura de despliegue (19 abril)	3

1.1.2 Plataforma completa — Editor público, panel del cliente, confirmaciones y billing (20 abril)	4

1.1.3 Bot de WhatsApp como servicio independiente (20 abril)	5

1.1.4 Panel de superadministrador (20 abril)	6

# ACTIVIDAD 1.1  CONSOLIDACIÓN AL CONTROL DE VERSIONES, DOCKERIZACIÓN Y FUNCIONALIDADES CORE.

Periodo: 19-20 de abril ·

Integración del trabajo de desarrollo previo al repositorio Git, dockerización del proyecto para despliegue en Dokploy, y construcción/extensión de las piezas centrales del producto: editor público, panel del cliente, sistema de confirmación de asistencia, billing y servicio independiente del bot de WhatsApp.

## 1.1.1 Integración inicial al repositorio + infraestructura de despliegue (19 abril)

Qué se hizo

Se hizo el primer commit del proyecto consolidando el trabajo de desarrollo local previo: estructura de plantillas de invitación, landing pública, sistema de registry de plantillas, configuración de Next.js 15 con App Router, Tailwind 4 y TypeScript estricto. Después se agregó la capa de despliegue: un Dockerfile multi-stage para builds de producción optimizados y la guía de configuración para Dokploy en el dominio inicial.

Archivos clave del código

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| Dockerfile | Build multi-stage de la app Next.js (deps, builder, runner) |
| next.config.ts | output: "standalone" para builds optimizados, headers de seguridad globales |
| package.json | Scripts de dev/build/start, dependencias |
| infra/dokploy/README.md | Guía de despliegue en Dokploy |
| infra/docker/README.md | Notas sobre el Dockerfile y opciones de build |
| README.md | Documentación general del proyecto |
| tsconfig.json | Config TypeScript estricto |

Decisiones técnicas notables

- output: standalone para que el build genere un bundle ligero ideal para Docker (sin node_modules completos en runtime)

- TypeScript estricto desde el día uno: previene errores de tipo en producción

- Dokploy elegido sobre Vercel para tener control total del servidor y poder correr el bot de WhatsApp en el mismo VPS

## 1.1.2 Plataforma completa — Editor público, panel del cliente, confirmaciones y billing (20 abril)

Construcción del producto completo en un solo commit masivo: editor público sin sesión, panel del cliente para administrar eventos, sistema completo de confirmación de asistencia con códigos por familia, y billing con bundles de funcionalidades por plan. También se ejecutaron las primeras 6 migraciones SQL del esquema base.

Archivos clave del código

Editor público (cualquiera puede entrar y empezar a personalizar sin crear cuenta):

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| app/plantillas/[slug]/editor/page.tsx | Server Component, valida el plan y serializa el schema Zod a JSON Schema |
| components/editor/PublicEditor.tsx | Editor principal: split-panel form + preview, autoguardado en localStorage |
| components/schema-form/FieldRenderer.tsx | Renderiza widgets recursivamente según tipo Zod (string, number, object, array) |
| components/schema-form/ImageField.tsx | Uploader de imágenes (sube a /api/draft-upload) |
| components/schema-form/AudioField.tsx | Uploader de audio para música de fondo |
| templates/registry.ts | Registro central de plantillas (mapping slug → TemplateDefinition) |
| templates/boda-abidan-betsaida/index.ts | Definición de la plantilla de boda |
| templates/boda-abidan-betsaida/schema.ts | Schema Zod (campos editables: nombres, fecha, lugar, módulos) |
| templates/boda-abidan-betsaida/render.tsx | Componente React que pinta la invitación |

Panel del cliente:

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| app/panel/layout.tsx | Shell del panel, aplica requireCustomer |
| app/panel/page.tsx | Home: lista de eventos del cliente |
| app/panel/events/[slug]/page.tsx | Tab Resumen del evento (KPIs, URL pública) |
| app/panel/events/[slug]/layout.tsx | Shell de evento con tabs filtrados por plan |
| app/panel/events/[slug]/editor/page.tsx | Tab Contenido editor para clientes con sesión |
| app/panel/events/[slug]/guests/page.tsx | Tab Invitados gestión de pases por familia |

## 1.1.3 Bot de WhatsApp como servicio independiente (20 abril)

Qué se hizo

Construcción de un servicio Node.js separado para el bot de WhatsApp, dockerizado independientemente. Se eligió esta arquitectura porque la librería whatsapp-web.js requiere Puppeteer + Chromium en el servidor (200MB+) y mantiene una sesión activa con WhatsApp Web — mezclarlo con la app principal de Next.js obligaría a redeploys constantes que romperían sesiones. Además se rediseñó completamente la pantalla del perfil del cliente.

Archivos clave del código

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| services/whatsapp-bot/Dockerfile | Imagen Node 20 + Chromium + system deps para Puppeteer |
| services/whatsapp-bot/src/index.js | Servidor Express, expone puerto 3002 |
| services/whatsapp-bot/src/SessionManager.js | Maneja múltiples sesiones (una por cliente organizador) |
| services/whatsapp-bot/src/WhatsAppSession.js | Wrapper de whatsapp-web.js Client (sendMessage, sendMedia) |
| services/whatsapp-bot/src/routes/sessions.js | Endpoints: POST /sessions/init, GET /sessions/qr, POST /sessions/verify |
| services/whatsapp-bot/src/routes/messages.js | Endpoints: POST /messages/send, POST /messages/send-media |
| lib/services/messaging/whatsapp.ts | Cliente HTTP de la app principal hacia el bot |
| lib/services/messaging/whatsapp-templates.ts | Plantillas de mensaje (confirmación, recordatorio, agradecimiento) |
| app/panel/perfil/page.tsx | Rediseño del perfil del cliente |

## 1.1.4 Panel de superadministrador (20 abril)

Panel interno separado para el equipo Joinfy con KPIs de negocio, gestión centralizada de sesiones de WhatsApp, inspección de eventos de cualquier cliente, y una cuenta de administrador dedicada con redirect automático según rol (clientes a /panel, staff a /superadmin).

Archivos del código

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| app/superadmin/layout.tsx | Shell del panel staff, aplica requireStaff() |
| app/superadmin/page.tsx | Dashboard con KPIs (eventos, conversiones, ingresos) |
| app/superadmin/usuarios/page.tsx | Tabla de clientes con búsqueda |
| app/superadmin/eventos/page.tsx | Tabla de eventos con filtros (plan, estado, fecha) |
| app/superadmin/eventos/[id]/inspect/page.tsx | Inspección interna de un evento (solo staff) |
| app/superadmin/whatsapp/page.tsx | Gestión de sesiones del bot |
| app/superadmin/ajustes/page.tsx | Configuración interna del sistema |